СО 6.1891

Соглашение о компенсации (денежная форма)

«___» ________ 20__ г.

_____________ (______________), именуемое в дальнейшем «Заявитель», в лице _____________________, действующего на основании _________________________, с одной стороны, и Публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (сокращенно ПАО «Россети Сибирь»), именуемое в дальнейшем «Собственник», в лице _________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны»,

в целях строительства (реконструкции) объекта капитального строительства - ___________________, осуществляемого за счет средств Заявителя, заключили настоящее Соглашение о компенсации (далее – Соглашение) о нижеследующем.

- Общие положения.

  - Заявитель осуществляет деятельность по реализации проекта строительства «указывается наименование проекта Заявителя» (далее – Проект), в соответствии c «…указывается обоснование реализации проекта Заявителя – наименование и реквизиты документа об утверждении государственной, целевой программы и т.д.» (далее – Объект Заявителя).

  - В ходе разработки технических решений по реализации Проекта Заявителя, указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения, в зону производства работ по Проекту попадают объекты электросетевого хозяйства (далее – Объекты Собственника), а именно:

- указывается наименования объектов в соответствии с правоустанавливающими документами, а также их диспетчерские наименования.

Перечень и характеристики Объектов приведены в приложении 1 к настоящему Соглашению, являющегося его неотъемлемой частью.

  - Объекты, указанные в пункте 1.2. настоящего Соглашения, принадлежат Собственнику на праве собственности (или ином законном основании) ____________ (указываются реквизиты правоустанавливающих документов либо предоставляется справка о балансовой принадлежности, а также реквизиты записи государственной регистрации в Едином государственном реестре недвижимости).

  - Для реализации Заявителем Проекта, указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения, возникает необходимость переустройства Объектов Собственника.

  - Схема расположения Объектов Собственника, подлежащих переустройству в связи с наложением границ зон планируемого размещения Объекта Заявителя на существующие Объекты Собственника (в зоне планируемого пересечения), представлена в приложении 2 к настоящему Соглашению и является его неотъемлемой частью.

  - Переустройство – комплекс мероприятий на Объектах Собственника, связанный с их реконструкцией и/или с ликвидацией (частичной ликвидацией), и/или демонтажем (частичным демонтажем), и/или последующим строительством нового объекта, проводимых по инициативе Заявителя с целью освобождения территории (земельного/земельных участка/участков) от Объектов Собственника, необходимой Заявителю для реализации Проекта.

Переустройство Объектов Собственника может включать в себя, но не ограничиваться, следующие мероприятия: демонтаж, переключение, снос, перенос, вынос, восстановление, реконструкцию, изменение технических характеристик Объектов Собственника в части их конфигурации и/или общей протяженности, либо их частей, освобождение зоны производства работ (земельного участка, территории производства работ по объекту Заявителя, предусмотренного Проектом), и создание условий для ввода объекта Заявителя в эксплуатацию в соответствии с Проектом.

Конкретные мероприятия, проведение которых требуется для выполнения переустройства Объектов Собственника, а также затраты на их проведение, определяются в соответствии c проектной документацией. При этом выполнение мероприятий по переустройству Объектов Собственника не является новым строительством и не влечет за собой создание и/или возникновение новых объектов недвижимости.

- Предмет Соглашения.

  - Настоящее Соглашение определяет условия осуществления Заявителем денежной компенсации Собственнику Объектов, подлежащих переустройству в процессе строительства (реконструкции) Объекта Заявителя.

  - В рамках настоящего Соглашения Заявитель компенсирует расходы Собственника, связанные с переустройством Объектов, путем оплаты денежной компенсации, состоящей из затрат, расходов, убытков и иных платежей, понесенных Собственником, в том числе (далее – затраты):

- затраты на выполнение мероприятий по переустройству Объектов Собственника (включая мероприятия по оформлению исходно-разрешительной документации, проектно-изыскательские работы, комплекс строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ);

- расходы на содержание службы заказчика и службы строительного контроля;

- расходы на выполнение кадастровых работ в отношении переустроенных Объектов Собственника, в том числе подготовку технических планов для осуществления государственного кадастрового учета;

- затраты на оформление прав пользования земельными участками для целей переустройства и последующей эксплуатации Объектов Собственника, включая выполнение кадастровых работ;

- затраты на установление (изменение, прекращение) зон с особыми условиями использования территории Объектов Собственника;

- расходы по уплате государственной пошлины за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, внесение изменений в Единый государственный реестр недвижимости в отношении Объектов Собственника;

- иные затраты, расходы, убытки (включая упущенную выгоду), налоговые и иные обязательные платежи, возникающие у Собственника в связи с переустройством Объектов Собственника.

  - В соответствии с настоящим Соглашением, Собственник с целью осуществления мероприятий по освобождению территории, осуществляет переустройство Объектов из зоны производства работ Заявителя.

  - По завершении мероприятий по переустройству (строительно-монтажных, пуско-наладочных, демонтажных работ на Объектах Собственника) Стороны подписывают Акт об освобождении территории (земельного участка) от Объектов Собственника по форме согласно приложению 3 к настоящему Соглашению.

  - Выплата Заявителем Собственнику денежной компенсации не влечет за собой переход права собственности на переустроенные Объекты Собственника. Право собственности на переустроенные Объекты принадлежит Собственнику.

  - Собственник имеет право без согласования с Заявителем привлекать третьих лиц для выполнения мероприятий по переустройству Объектов Собственника.

- Размер компенсации, порядок и условия ее оплаты.

  - В целях осуществления предусмотренных настоящим Соглашением мероприятий по переустройству Объекта Собственника, Собственник:

    - в течение ______(_____) месяцев (указывается срок проведения данных мероприятий цифрами и прописью) проводит комплекс проектно-изыскательских работ по разработке проектно-сметной документации (в том числе, при необходимости, получение положительного заключения государственной экспертизы)по переустройству Объекта Собственника, с даты получения денежных средств в соответствии с пунктом 3.3.1 настоящего Соглашения.

    - в течение ______(_____) месяцев (указывается срок проведения данных мероприятий цифрами и прописью) проводит комплекс мероприятий по переустройству Объекта Собственника (строительно-монтажных, пуско-наладочных работ) в сроки, установленные дополнительным соглашением, заключенным в соответствии с абзацем 4 пункта 3.2 настоящего Соглашения, с даты получения денежных средств в соответствии с подпунктом 3.3.2 настоящего Соглашения.

  - Размер предварительной денежной компенсации стоимости проводимых Собственником мероприятий по переустройству Объектов Собственника составляет ______ (_______) рублей (без НДС) (указывается сумма в соответствии с предварительным расчетом компенсации (далее - ПРК) цифрами и прописью).

В случае изменения налогового законодательства и (или) поступления мотивированного мнения, позиции, требования Федеральной налоговой службы Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, или иного уполномоченного федерального органа исполнительной власти, в соответствии с которым сумма компенсации, выплаченная Заявителем Собственнику, подлежит налогообложению НДС, Заявитель, с учетом положений пунктов 4.3.1, 5.4, 5.5 настоящего Соглашения оплачивает соответствующую сумму НДС в течение 10 (десяти) календарных дней с даты направления Собственником в адрес Заявителя счета-фактуры, а так же оплачивает в течение 10 (десяти) календарных дней с даты направления Собственником в адрес Заявителя соответствующего счета сумму всех убытков, связанных с неуплатой суммы НДС по Соглашению (включая пени и штрафы, требования об уплате которых предъявлены налоговым органом в связи с неуплатой суммы НДС по Соглашению).

В целях подтверждения размера итоговой денежной компенсации либо ее составляющей (в том числе, в целях определения размера упущенной выгоды Собственника и т.п.) может привлекаться независимый оценщик (с получением положительного экспертного заключения саморегулируемой организацией оценщиков (СРОО)).

Размер денежной компенсации, определенный в первом абзаце настоящего пункта, является предварительным и подлежит корректировке по результатам разработки и прохождения государственной экспертизы проектно-сметной документации путем заключения Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.

Кроме того, размер итоговой денежной компенсации может определяться на основании заключения независимого оценщика (с получением положительного экспертного заключения саморегулируемой организацией оценщиков (СРОО) на отчет об оценке) об определении размера затрат, расходов, убытков (включая упущенную выгоду) Собственника.

  - Заявитель:

    - в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами настоящего Соглашения и предоставления счета на оплату, выставленного Собственником, осуществляет выплату денежной компенсации Собственнику Объекта в размере не менее 60 % (шестидесяти процентов) от суммы, установленной в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Соглашения, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Собственника, что составляет _____________ (________) рублей ___ копеек, без НДС.

    - в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания дополнительного соглашения об утверждении окончательной стоимости, предоставления счета на оплату, выставленного Собственником, осуществляет выплату окончательной денежной компенсации Собственнику Объекта за вычетом ранее произведенного платежа.

- Обязательства Сторон.

  - Заявитель обязуется:

    - Исполнить обязательства в соответствии с настоящим Соглашением в установленные сроки.

    - Выплатить денежную компенсацию в объеме и в сроки, установленные пунктами 3.3.1 – 3.3.2 настоящего Соглашения.

    - Компенсировать Собственнику затраты, расходы, убытки (включая упущенную выгоду), налоговые и иные обязательные платежи, возникающие у Собственника в связи с переустройством Объектов Собственника.

    - Подписать дополнительное соглашение к настоящему Соглашению, предусмотренное пунктом 3.2 настоящего Соглашения не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты его получения от Собственника.

    - Оказывать содействие Собственнику по всем вопросам, связанным с проведением переустройства Объектов Собственника.

    - Собственными силами и за свой счет в сроки, согласованные с Собственником обеспечить переустройство объектов, не принадлежащих Собственнику, в случае наличия их в границах Объекта Заявителя

    - Выполнить иные необходимые мероприятия, направленные на реализацию настоящего Соглашения.

    - Предоставить Собственнику:

- информацию о полной цепочке собственников Заявителя, включая конечных бенефициаров, а также о составе исполнительных органов Заявителя, с предоставлением копий подтверждающих данную информацию документов (учредительные документы, протоколы органов управления, выписки из ЕГРЮЛ, реестра акционеров, паспорта граждан и т.п.) по форме, указанной в приложении 5 к настоящему Соглашению, а также в формате Excel и PDF на адрес электронной почты ________________________;

- информацию о привлечении Заявителем к исполнению своих обязательств по соглашению договорам третьих лиц до заключения соглашения с указанными лицами, включая предоставление сведений в отношении всей цепочки собственников третьих лиц, привлекаемых Заявителем для исполнения своих обязательств по соглашению в том числе конечных бенефициаров (вместе с копиями подтверждающих документов), по форме, указанной в приложении 5 к настоящему Соглашению, а также в формате Excel и PDF на адрес электронной почты ________________________.

- информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения настоящего Соглашения) собственников Заявителя, третьих лиц, привлеченных Заявителем к исполнению своих обязательств по соглашению (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами, - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Заявителя, третьих лиц, привлеченных Заявителем к исполнению своих обязательств по соглашению. Информация (вместе с копиями подтверждающих документов) представляется Собственнику по форме, указанной в приложении 5 к настоящему Соглашению, не позднее 3 календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) способом, позволяющим подтвердить дату получения и в формате Excel и PDF на адрес электронной почты ________________________.

В случае если информация о полной цепочке собственников Заявителя, третьего лица, привлеченного Заявителем к исполнению своих обязательств по соглашению, содержит персональные данные, Заявитель обеспечивает получение и направление одновременно с указанной информацией оформленных в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» письменных согласий на обработку персональных данных, по форме, указанной в приложении 6 к настоящему Соглашению.

  - Собственник обязуется:

    - Исполнить обязательства в соответствии с настоящим Соглашением в установленные сроки.

    - Приступить к выполнению комплекса проектно-изыскательских работ по разработке проектной документации с момента получения от Заявителя платежа, предусмотренного пунктом 3.3.1 настоящего Соглашения.

    - Приступить к выполнению строительно-монтажных работ после заключения дополнительного соглашения и выплаты Заявителем денежной компенсации согласно подпункту 3.3.2 настоящего Соглашения.

    - Представить Заявителю заключение независимого оценщика (с положительным экспертным заключением саморегулируемой организации оценщиков (СРОО)) до даты подписания дополнительного соглашения об утверждении окончательной стоимости.

    - Выполнить в установленный дополнительным соглашением (пункт 3.1.2 настоящего Соглашения) срок мероприятия по переустройству Объектов в соответствии с утвержденной проектной документацией. При этом Собственник имеет право приостановить выполнение мероприятий по переустройству в случае несоблюдения Заявителем сроков выплаты компенсации в соответствии с настоящим Соглашением.

    - В случае возникновения непредвиденных и/или не предусмотренных платежей и/или дополнительных видов мероприятий, расходов, затрат, убытков, связанных с реализацией настоящего Соглашения и подлежащих компенсации со стороны Заявителя, незамедлительно информировать об этом Заявителя.

    - При выявлении по результату выполнения комплекса изыскательских работ нахождения в границах Объекта Заявителя иных объектов, не принадлежащих Собственнику и подлежащих переустройству, незамедлительно информировать об этом Заявителя. При этом Собственник имеет право приостановить выполнение работ по переустройству Объектов Собственника на период исполнения Заявителем п. 4.1.6 настоящего Соглашения с продлением срока выполнения работ по переустройству, предусмотренного пунктом 3.1 настоящего Соглашения. Изменение сроков исполнения работ осуществляется на основании заключаемого Сторонами дополнительного соглашения.

    - Обеспечить выполнение подготовки документации по планировке территории или внесение в нее изменений, архитектурно-строительное проектирование в целях реконструкции, капитального ремонта существующих линейных объектов в соответствии с техническими требованиями и условиями (при необходимости).

    - Урегулировать отношения с владельцами объектов, подключенных (технологически связанных) в установленном порядке к существующим Объектам Собственника, переустройство которых планируется осуществить, в связи с невозможностью эксплуатации Объектов Собственника во время их переустройства.

    - Выполнить оформление правоустанавливающих документов на земельные участки в целях переустройства и последующей эксплуатации Объектов Собственника, а также правоустанавливающих документов на переустроенные Объекты Собственника (при необходимости).

    - Обеспечить установление, изменение, прекращение охранных зон переустроенных Объектов Собственника в соответствии с земельным законодательством (при необходимости).

  - Стороны:

    - Гарантируют, что:

- зарегистрированы в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

- исполнительный орган каждой из Сторон находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица и в нем нет дисквалифицированных лиц;

- ведут бухгалтерский учет и составляют бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, предоставляют годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

- ведут налоговый учет и составляют налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляют налоговую отчетность в налоговые органы;

- не допускают искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражают в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

- своевременно и в полном объеме уплачивают налоги, сборы и страховые взносы;

- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности;

- отражают в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

    - По окончании реализации настоящего Соглашения Стороны подписывают Акт о взаимном исполнении обязательств по форме приложения 4 к настоящему Соглашению.

    - Обязуются выполнить иные необходимые действия, направленные на реализацию настоящего Соглашения.

- Ответственность Сторон.

  - За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего Соглашения в установленный срок, Заявитель уплачивает Собственнику пени в размере 1/130 ставки рефинансирования, установленной Банком России и действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

  - В случае уклонения Заявителя от заключения с Собственником дополнительного соглашения, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Соглашения, Заявитель обязуется возместить Собственнику в полном объеме затраты, возникшие в связи с переустройством Объектов Собственника, в течение ____ (_______) дней с момента получения соответствующего письменного требования от Собственника в размере, определенном по результатам разработки и прохождения государственной экспертизы проектной документации,  проведения мероприятий по оценке, за вычетом ранее произведенных платежей в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Соглашения.

  - Если Заявитель нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 4.3.1, либо наступит событие, указанное в пункте 3.2 настоящего Соглашения, и это повлечет:

- предъявление налоговыми органами требований к Собственнику об уплате НДС (включая пени и штрафы, требования об уплате которых предъявлены налоговым органом в связи с неуплатой суммы НДС по настоящему Соглашению) и (или)

- предъявление третьими лицами требований к Собственнику о возмещении убытков в виде начисленного по решению налогового органа НДС (включая пени и штрафы, требования об уплате которых предъявлены налоговым органом в связи с неуплатой суммы НДС по настоящему Соглашению),

то Заявитель обязуется возместить Собственнику убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

  - Заявитель в соответствии со статьей 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации возмещает Собственнику все убытки последнего, возникшие в случаях нарушения гарантий, указанных в пункте 4.3.1, либо наступит событие, указанное в пункте 3.2 настоящего Соглашения. При этом факт оспаривания или неоспаривания налоговых доначислений в налоговых органах, в том числе вышестоящих, или в суде, а также факты оспаривания или неоспаривания в суде претензий третьих лиц и (или) уплаты или неуплаты начисленных сумм налогов, сборов, пени, штрафов не влияют на обязанность Заявителя возместить имущественные потери Собственнику.

  - В случае неисполнения Заявителем обязательств, предусмотренных п. 4.1.8 настоящего Соглашения, Собственник вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Соглашения, письменно уведомив об этом Заявителя. Соглашение считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) календарных дней с момента получения Заявителем указанного письменного уведомления Собственника.

- Разрешение споров.

  - Стороны устанавливают, что все возможные претензии, связанные с заключением, изменением и исполнением настоящего Соглашения, должны быть рассмотрены Сторонами в досудебном порядке путем направления претензии в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня их получения.

  - Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат урегулированию Сторонами посредством переговоров.

  - В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из настоящего Соглашения или прямо, или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде _______________ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Антикоррупционная политика.

  - Заявителю известно о том, что ПАО «Россети Сибирь» реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ                                         «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 08.04.2015 № 6/2015), включено в Реестр надежных партнеров, ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

  - Заявитель настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой, представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте Собственника по адресу: https://www.rosseti-sib.ru/purchases/antikorruptsionnaya-politika/, удостоверяет, что он полностью принимает положения Антикоррупционной политики, и обязуется обеспечивать соблюдения требований Антикоррупционной политики, как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Соглашению, включая без ограничений собственников, должностных лиц, работников или посредников.

  - При исполнении своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Заявителя и Собственника).

  - В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 7.1. – 7.3. настоящего Соглашения, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Соглашения до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 7.1, 7.2. настоящего Соглашения любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

  - В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 7.1, 7.2. настоящего Соглашения, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 7.3. настоящего Соглашения действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Заявитель или Собственник имеет право расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе было расторгнуто настоящее Соглашение, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

- Заключительные положения.

  - Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного выполнения принятых обязательств.

  - В части, не урегулированной настоящим Соглашением, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

  - Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению Сторон путем оформления дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

  - Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

  - Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по Соглашению третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

  - Стороны обязуются не разглашать, не передавать и/или не делать каким-либо еще способом, доступным третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляемых в рамках Соглашения, иначе как с письменного согласия обеих Сторон.

  - В случае изменения адреса или реквизитов Сторона письменно извещает об указанных обстоятельствах другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней. При несоблюдении указанного требования, корреспонденция, направленная Стороне, адрес или реквизиты которой изменились, считается полученной последней, а равно Сторона надлежащим образом уведомлена и впоследствии не вправе ссылаться на неполучение корреспонденции.

  - Все приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью:

- приложение 1 - Перечень Объектов, подлежащих переустройству;

- приложение 2 – Схема расположения Объектов Собственника, подлежащих переустройству.

- приложение 3 - Форма Акта об освобождении территории (земельного участка);

- приложение 4 - Форма Акта о взаимном исполнении обязательств

- приложение 5 – Форма Информация о собственниках контрагента (включая конечных бенефициаров).

- приложение 6 - Согласие на обработку персональных данных.

- Адреса, реквизиты и подписи Сторон.

| Заявитель |  |  |  |  | Собственник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  |  |  |  | Наименование |  |
| Адрес (место нахождения): _____ ИНН ___, КПП ____ ОГРН _________ р/с ____ в ________ к/с _________ БИК ______ Тел.: (___) _________ Факс: (___) ________ e-mail: __________ |  |  |  |  | Адрес (место нахождения): _____ ИНН ___, КПП ____ ОГРН _________ р/с ____ в ________ к/с _________ БИК ______ Тел.: (___) _________ Факс: (___) ________ e-mail: __________ |  |
| Заявитель: |  |  |  | # Собственник: |  |  |
|  | И.О. Фамилия |  |  |  |  | И.О. Фамилия |
| М.П. |  |  |  | М.П. |  |  |

Приложение 1

к Соглашению о компенсации

№ ________ от ___________

Перечень Объектов, подлежащих переустройству

| № п/п | Наименование Объектов, подлежащих переустройству | Диспетчерское наименование Объекта (при наличии) | Инвентарный номер | Адрес (местоположение) объекта электросетевого хозяйства | Характеристики Объектов до переустройства (протяженность (м), площадь (кв.м)) и др. | Кадастровый / условный номер Объекта (при наличии) | Кадастровый / условный номер земельного участка, на котором расположен Объект переустройства (при наличии) | Сведения о государственной регистрации права собственности (при наличии) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Заявитель: |  |  | # Собственник: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | И.О. Фамилия |  |  | И.О. Фамилия |
| М.П. |  |  | М.П. |  |

Приложение 2

к Соглашению о компенсации

от ___________№ ________

Схема расположения Объектов Собственника, подлежащих переустройству*

* На схеме необходимо отобразить Объекты Собственника, планируемое к переустройству, земельные участки, на которых расположены Объекты, зоны ограничений и особых условий использования земельных участков до переустройства.

Подписи сторон:

| Заявитель: |  |  | # Собственник: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | И.О. Фамилия |  |  | И.О. Фамилия |
| М.П. |  |  | М.П. |  |

Приложение 3

к Соглашению о компенсации

от ___________№ ________

ФОРМА

Акт об освобождении территории (земельного участка)

| ___________ | «___» ________ 20__ г. |
| --- | --- |

_____________ (______________), именуемое в дальнейшем «Заявитель», в лице _____________________, действующего на основании _________________________, с одной стороны, и

_______________ (______________), именуемое в дальнейшем «Собственник», в лице _________________, действующего на основании _______, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

- Собственник в рамках исполнения Соглашения о компенсации освободил территорию земельного участка (его части), расположенную по адресу: ___________________________,

с кадастровым номером _______________________, предоставленного Собственнику на праве (аренда, собственность, сервитут) на основании _____________________________________________________________ для строительства (реконструкции) Объекта Заявителя, от следующего Объекта (ов) Собственника:

| № п/п | Наименование объектов электросетевого хозяйства | Инвентарный номер | Сведения о государственной регистрации права собственности (при наличии) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

| Заявитель: |  |  | # Собственник: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | И.О. Фамилия |  |  | И.О. Фамилия |
| М.П. |  |  | М.П. |  |

| Форма акта согласована: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заявитель: |  |  | # Собственник: |  |
|  | И.О. Фамилия |  |  | И.О. Фамилия |
| М.П. |  |  | М.П. |  |

Приложение 4

к Соглашению о компенсации

от ___________№ ________

ФОРМА

АКТ

о взаимном исполнении обязательств

| _____ | «___» ________ 201__ г. |
| --- | --- |

_____________ (______________), именуемое в дальнейшем «Заявитель», в лице __________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и

_______________ (______________), именуемое в дальнейшем «Собственник», в лице _________, действующего на основании _______, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт о взаимном исполнении обязательств по Соглашению о компенсации (далее - Соглашение) и подтверждают следующее:

- Собственником осуществлены мероприятия по переустройству Объекта(-ов) Собственника и в полном объёме проведены мероприятия, связанные с переустройством согласно Соглашению о компенсации.

- Соглашение исполнено Сторонами в полном объеме и надлежащим образом. Не исполненных обязательств сторон по Соглашению не имеется, Стороны не имеют друг к другу финансовых, технических и каких-либо иных претензий, и замечаний в связи с заключением и исполнением Соглашения.

- Заявителем в полном объёме произведена денежная компенсация по условиям Соглашения о компенсации № ______от_______ в размере _________(_____) рублей, без НДС.

- Подписанием настоящего акта Собственник подтверждает, что им получена сумма компенсации в полном объёме.

- Заявитель подтверждает, что Собственником выполнены мероприятия по переустройству объектов Собственника в полном объёме.

- Собственник считает полностью и надлежащим образом исполненными обязательства Заявителя по компенсации согласованных по Соглашению затрат, расходов, выплат, которые понесены Собственником в связи с выполнением (завершением) переустройства (реконструкции) объекта (-ов) Собственника.

- У Заявителя не имеется претензий к Собственнику по срокам и качеству выполнения мероприятий, предусмотренных Соглашением.

Подписи сторон:

| Заявитель: |  |  | # Собственник: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | И.О. Фамилия |  |  | И.О. Фамилия |
| М.П. |  |  | М.П. |  |

| Форма акта согласована: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заявитель: |  |  | # Собственник: |  |
|  | И.О. Фамилия |  |  | И.О. Фамилия |
| М.П. |  |  | М.П. |  |

Приложение № 13

к Соглашению №

от              г.

ФОРМА ДОКУМЕНТА

Информация о собственниках контрагента (включая конечных бенефициаров)

Наименование и адрес контрагента: _______________________________________________________________________

| Данные о контрагенте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид контрагента | Тип контрагента |  | Тип публичности |  | ИНН контрагента |  | Регистрационный номер контрагента |  | Контрагент является филиалом |  | ОГРН/ ОГРНИП контрагента |  | Адрес регистрации контрагента |  | Организационно-правовая форма контрагента |  | Наименование контрагента | Код ОКВЭД |  | ФИО руководителя |  | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя |  | Адрес сайта, с раскрытием информации о цепочке собственников |  | Оффшорная зона |  |
| 0 | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Данные о собственниках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Тип организации |  | Тип публичности |  | ИНН собственника |  | Регистрационный номер собственника |  | ОГРН собственника |  | Организационно-правовая форма собственника |  | Наименование собственника |  | Адрес регистрации контрагента |  | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физ. Лиц) |  |  | Тип собственника |  | Адрес сайта, с раскрытием информации о цепочке собственников |  | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |  | Оффшорная зона |  | Размер доли |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________________________                               ____________________________

(Подпись уполномоченного представителя)				(ФИО и должность подписавшего)

Форму документа утверждаем:

| Заявитель: _________________ / / МП | Собственник: ______________/ / МП |
| --- | --- |

Приложение № 14

к Соглашению №

от                 г.

Согласие на обработку персональных данных

от «_____» ____________ 202____ г.

Настоящим, ________________________________________________________,

(указывается полное наименование контрагента

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Адрес регистрации: _______________________________________________________,

Свидетельство о регистрации: ______________________________________________ ИНН__________________________

КПП__________________________

ОГРН_________________________,

в лице ___________________________________________________________________

(указывается Ф.И.О., адрес, номер основного документа, удостоверяющего его личность,

_______________________________________________________________________,

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)*

действующего на основании _____________________________, дает свое согласие ПАО «Россети Сибирь», зарегистрированному по адресу: г. Красноярск, ул. Бограда 144 А, Обществу под управлением ПАО «Россети Сибирь»,** и Публичному акционерному обществу  «Российские сети», зарегистрированному по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, 4, в отношении следующего перечня персональных данных руководителей и собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров, контрагента, планируемых к привлечению субконтрагентов: фамилия имя отчество, серия и номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес регистрации, ИНН на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в том числе с использованием информационных систем, а также на представление указанной информации в уполномоченные государственные органы (Минэнерго России, Росфинмониторинг России, ФНС России) и подтверждает, что получил согласие на обработку персональных данных от всех своих собственников (участников, учредителей, акционеров)и бенефициаров.***

Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции», выполнение поручений Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, протокольного решения Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (протокол от 10.07.2012 № А-60-26-8), а также связанных с ними иных поручений Правительства Российской Федерации и решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Срок, в течение которого действует настоящее согласие: со дня его подписания до момента фактического достижения цели обработки, либо отзыва настоящего согласия посредством письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных.

_____________________________                            ___________________________

(Подпись субъекта персональных данных/                   (Ф.И.О. и должность подписавшего*)

уполномоченного представителя)

М.П.

* Указывается фамилия, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; фамилия, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных)

** При заключении Договоров ПАО «Россети Сибирь»/ Обществом под управлением ПАО «Россети Сибирь» обязаны получить согласие на обработку персональных данных участника закупки (потенциального контрагента/ контрагента/ планируемых к привлечению субконтрагентов и их руководителей, собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров (фамилия, имя, отчество; серия и номер документа, удостоверяющего личность; ИНН (участников, учредителей, акционеров, руководителей).

*** Заполнение участником закупки (потенциальным контрагентом) / контрагентом на сайте электронной торговой площадки / на бумажном носителе согласия на обработку его данных и информации о руководителе, собственниках (участниках, учредителях, акционерах) и бенефициарах исключает ответственность ПАО «Россети», ПАО «Россети Сибирь», Общества под управлением ПАО «Россети Сибирь» перед руководителем, собственником (участником, учредителем, акционером), а также бенефициаром участника закупки / контрагента / их субконтрагентов за предоставление Обществу данных о руководителе, собственниках (участниках, учредителях, акционерах), в том числе своих бенефициарах и бенефициарах своего субконтрагента, и предполагает, что участник закупки (потенциальный контрагент) / контрагент получил у руководителя, своих бенефициаров и бенефициаров своих субконтрагентов согласие на представление (обработку) ПАО «Россети», ПАО «Россети Сибирь», Обществу под управлением ПАО «Россети Сибирь» и в уполномоченные государственные органы указанных сведений.

ФОРМУ ДОКУМЕНТА УТВЕРЖДАЕМ:

| Заявитель: |  |  | # Собственник: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | И.О. Фамилия |  |  | И.О. Фамилия |
| М.П. |  |  | М.П. |  |

В преамбуле договора цель заключения Соглашения о компенсации формулируется исходя из обращения Заявителя, т.е. с чем связано переустройство объекта Общества, если Заявителем не осуществляется строительство (реконструкция) объекта капитального строительства.

Наименование Проекта указывается при его наличии, при его отсутствии у Заявителя пункты 1.1 и 1.2 формулируется исходя из обращения Заявителя.

В случае если строительство (реконструкция) Заявителем не осуществляется, указываем текст: «…для освобождения земельного участка с кадастровым № ______, принадлежащего Заявителю».

Полный перечень затрат, расходов, убытков Собственника, возникающих в связи с переустройством Объекта, приведен в приложении 2 к Порядку.

Акт об освобождении территории (земельного участка) не оформляется в случаях, когда фактически освобождения территории не происходит, например, при замене одного типа опор на другой.

Решение о проведение экспертизы принимается исходя из конкретного случая переустройства, если ее получение требуется в соответствии с законодательством РФ или необходимо в связи с требованием Заявителя.

Указывается в случаях, когда проведение государственной экспертизы предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

Пункт указывается в случаях обращения Заявителей, осуществляющих реализацию федеральных, региональных, муниципальных проектов и целевых программ (строительство автомобильных дорог и железных дорог, магистральных газо- и нефтепроводов и других), а также федеральных целевых программ по освоению территории, и финансируемыми за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всех уровней, либо по обращению иных категорий Заявителей (в этом случае не является обязательным).

Для Заявителей, финансируемых из бюджетов бюджетной системы РФ, может устанавливаться иной срок внесения денежной компенсации.

Для Заявителей, финансируемых из бюджетов бюджетной системы РФ, может устанавливаться иной размер денежной компенсации.

Текст данного раздела может быть изменен в соответствии с принятыми ОРД ПАО «Россети», ПАО «Россети Сибирь»

Пункт включается, если подлежит применению ст. 52.2 Градостроительного Кодекса РФ, может быть изменен в соответствии с законодательством.

Пункт включается, если подлежит применению ст. 52.2 Градостроительного Кодекса РФ, может быть изменен в соответствии с законодательством.

Пункт включается, если подлежит применению ст. 52.2 Градостроительного Кодекса РФ, может быть изменен в соответствии с законодательством.

Пункты 4.2.8 - 4.2.11 включаются, если подлежит применению ст. 52.2 Градостроительного Кодекса РФ, может быть изменен в соответствии с законодательством.

Указывается в случае включения абзаца 5 в пункт 3.2 оферты соглашения.

Включается при наличии в Соглашении п. 4.1.8.

Текст данного раздела может быть изменен в соответствии с принятыми ОРД ПАО «Россети», ПАО «Россети Сибирь»

Включается при наличии в Соглашении п. 4.1.8.

Включается при наличии в Соглашении п. 4.1.8.

Форма может быть изменена в соответствии с принятыми ОРД ПАО «Россети», ПАО «Россети Сибирь»